Chrona AI 使用说明文档

AI-assisted Software Development Lifecycle Report

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Chrona：面向服务型组织的工时、费用、项目、审批和报表管理系统 |
| 文档目的 | 说明在短时间复刻同类工时管理系统过程中，AI 工具如何参与需求、设计、开发、测试、文档和交付全流程。 |
| 适用对象 | 评委、项目负责人、产品经理、研发工程师、测试工程师、UI/UX 设计师、交付团队 |
| 版本 | v1.0 |
| 范围 | 需求分析、功能拆解、PRD、User Stories、TDD、UI/UX、代码实现、单元测试、自动化测试、用户手册、交付材料 |
| 原则 | AI 负责加速分析、生成初稿、补全边界、自动化产出；人工负责业务判断、取舍、校验、修正和最终质量把关。 |

核心结论 本项目不是简单让 AI 直接“代写全部内容”，而是将 AI 嵌入软件开发生命周期的每个节点：用 AI 快速提取竞品能力、生成结构化需求、拆分用户故事、形成测试矩阵、辅助架构设计、生成代码和测试脚本、整理用户手册与交付汇报。人工团队负责确认业务合理性、技术可实现性、安全边界、数据一致性和最终表达质量。

# 目录

1. AI 使用总览

2. 使用工具清单

3. SDLC 各环节 AI 使用方式

4. 典型 Prompt 模板

5. AI 产出占比与人工参与边界

6. 人工校验、修正与优化方式

7. 关键成果物与 AI 贡献

8. 风险控制与合规注意事项

9. 经验总结与最佳实践

10. 附录：Prompt 库与检查清单

# 1. AI 使用总览

Chrona 项目围绕工时、费用、客户、项目、任务、审批和报表等典型专业服务管理场景展开。为了在有限时间内完成需求、设计、开发、测试和交付资料，团队采用“AI 生成 + 人工评审 + 迭代修正”的协作方式。

| 9+ AI 参与环节 覆盖完整 SDLC | 8 类 核心成果物 PRD/TDD/测试/手册/汇报 | 60–80% 推荐 AI 产出占比 结构化初稿和批量内容 | 100% 人工把关 业务/技术/质量最终决策 |
| --- | --- | --- | --- |

| 角色 | AI 主要职责 | 人工主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 分析竞品截图和功能描述，生成 PRD、User Stories、AC、业务规则。 | 确认目标用户、MVP 范围、业务优先级和需求取舍。 |
| UI/UX 设计师 | 生成信息架构、页面布局建议、交互状态、可用性检查清单。 | 确认设计风格、品牌一致性、关键交互和视觉层级。 |
| 架构师/Tech Lead | 辅助生成 TDD、模块划分、API 草案、数据库模型、核心算法说明。 | 确认技术栈、架构边界、性能安全要求和实现复杂度。 |
| 开发工程师 | 生成样板代码、DTO、Service、组件、Query hooks、测试脚本。 | 代码审查、重构、调试、异常处理、性能优化。 |
| QA 工程师 | 生成测试用例、边界数据、自动化脚本、缺陷模板、测试报告。 | 执行测试、判断实际结果、验证缺陷修复、发布准出。 |
| 交付团队 | 生成用户手册、培训材料、演示 PPT、FAQ。 | 按受众调整表达、补充截图、确认交付完整性。 |

# 2. 使用工具清单

| 工具类别 | 代表工具 | 项目中的用途 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用大模型 / 文档分析 | ChatGPT / 元宝 / Gemini / 豆包 | 上传功能描述、TDD、截图，抽取需求，生成 PRD、User Stories、测试报告、AI 使用说明。 | 核对业务事实、补充上下文、删除不适用内容。 |
| 代码助手 | Cursor / Gemini / JetBrains AI / 千问 / Lingma | 生成 NestJS Controller/Service/DTO、React 组件、Prisma schema、单元测试和 E2E 脚本。 | 代码 Review、运行测试、检查安全和事务边界。 |
| 设计类 AI | ChatGPT / Cursor | 根据页面需求生成低保真/高保真原型、交互流程、可用性检查和设计改稿。 | 统一 Chrona 风格、校验真实业务流程、优化信息密度。 |
| 测试类 AI | Playwright | 录制 E2E 流程，辅助生成稳定 locator、断言、回归脚本和测试数据。 | 选择关键路径、清理脆弱脚本、审查断言是否准确。 |
| 文档与知识管理 AI | ChatGPT / 豆包 | 生成用户手册、验收标准、测试报告和交付 PPT。 | 统一文档格式、补充项目真实证据、避免夸大效果。 |
| 图像 / 截图理解 | ChatGPT | 识别页面元素、字段、按钮、交互状态，帮助完成功能拆解和手册截图说明。 | 确认截图语义，纠正 OCR 识别错误。 |

# 3. SDLC 各环节 AI 使用方式

| SDLC 环节 | AI 工具/技术 | AI 应用方式 | 产出物 | 效率/质量提升 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 竞品研究与需求理解 | ChatGPT、豆包 | 从截图/功能描述中提取模块、页面、字段、操作、规则和异常状态。 | 功能模块清单、业务流程图、需求疑问清单。 | 减少人工逐图整理时间，快速形成统一需求视图。 |
| 2. 需求分析与功能拆解 | ChatGPT、豆包 | 把模块拆成 Epic、Feature、User Story、AC 和业务规则。 | User Stories backlog、优先级矩阵、权限矩阵。 | 大批量结构化产出，减少遗漏边界条件。 |
| 3. PRD 输出 | ChatGPT、文档生成工具 | 根据功能描述生成高规格 PRD，包含范围、角色、流程、规则、数据、验收标准。 | Chrona PRD。 | 从零撰写变为审核修改，显著减少文档周期。 |
| 4. UI/UX 原型设计 | ChatGPT、Cursor | 基于 PRD 生成信息架构、导航、页面布局、组件状态和交互说明。 | 页面原型、交互说明、截图标注版用户手册。 | 提高原型起稿速度，设计师集中优化体验。 |
| 5. 技术设计 | ChatGPT、Cursor | 根据业务模型和技术栈生成 TDD、模块划分、数据库模型、API 和算法说明。 | TDD、Prisma 模型、API 规范、架构图。 | 快速形成可评审技术方案，减少架构文档空白。 |
| 6. 系统开发 | Cursor、Gemini | 生成 React/NestJS/Prisma 代码、组件、Service、DTO、Query hooks、错误处理草案。 | 核心模块代码、样板工程、接口实现。 | 减少样板代码工作量，提升开发节奏。 |
| 7. 单元测试 | Copilot、ChatGPT、Jest | 根据 Service 和核心算法生成 Jest 测试、Mock 数据和边界断言。 | 单元测试文件、RateHistory/Timer 算法测试。 | 提高核心逻辑覆盖率，降低人工编写重复测试成本。 |
| 8. 自动化测试 | Playwright | 录制关键路径，AI 辅助生成 locator、断言、回归脚本和测试数据。 | E2E 测试脚本、回归测试包。 | 从手工记录流程转为半自动生成脚本。 |
| 9. 测试报告与质量分析 | ChatGPT、Excel/文档 AI | 从测试用例台账汇总模块覆盖、优先级、自动化候选和风险。 | 软件测试报告、缺陷模板、准出标准。 | 自动形成统计视图，人工专注缺陷判断。 |
| 10. 用户手册与交付材料 | ChatGPT、文档 AI、PPT AI | 把功能步骤、截图和业务规则整理为用户手册、FAQ、演示 PPT。 | User Manual、AI 使用说明、交付汇报 PPT。 | 快速形成可交付材料，减少排版和文案成本。 |

# 4. 典型 Prompt 模板

| 应用场景 | 典型 Prompt | 人工补充/约束 |
| --- | --- | --- |
| 需求拆解 | 你是资深 SaaS 产品经理。请基于以下截图和功能描述，按模块提取页面、字段、按钮、状态、业务规则、异常路径和待确认问题，并输出为表格。 | 确保每个截图都被覆盖；字段必须区分必填/可选/唯一性；输出中标记不确定项。 |
| PRD 生成 | 请为 Chrona 生成一份英文高规格 PRD，包含 Background、Goals、Personas、Scope、IA、User Flows、Functional Requirements、Permissions、Data Model、Reports、NFR、Acceptance Criteria。 | 不得出现“复刻/竞品名称”等表述；使用独立产品视角。 |
| User Story | 请按 Jira user story 格式生成 backlog，每条包含 Description、Context、Constraint、Acceptance Criteria、Business Rules，AC 使用 Given/When/Then。 | 每条故事必须可测试；避免一个故事包含多个独立功能。 |
| TDD | 请基于 PRD 和以下技术栈生成 TDD：React 19、Vite 6、Tailwind v4、NestJS 11、Prisma、TanStack Query。需要包含架构、模块、数据模型、API、安全、算法、测试和部署。 | 人工需要审查技术可行性、性能、安全和事务一致性。 |
| 代码生成 | 请为 Projects 模块生成 NestJS Controller、Service、DTO 和 Prisma 查询逻辑。要求支持多租户 organizationId 过滤、class-validator 校验、分页、归档、权限检查和单元测试。 | AI 生成后必须运行 lint/test；不得直接合并未审查代码。 |
| 单元测试 | 请为 TimeEntryTimer 的 start/stop 逻辑生成 Jest 测试，覆盖同一用户已有 RUNNING timer 时自动停止旧 timer、计算时长、启动新 timer、事务失败回滚。 | 重点检查 Mock 是否真实反映 Prisma 调用和事务行为。 |
| 自动化测试 | 请根据以下用户流程生成 Playwright E2E 测试：Admin 创建客户、项目、任务，Member 录入时间并提交，Manager 审批后 Member 无法编辑。使用 role/text/test-id 优先 locator。 | 人工需要执行脚本，替换脆弱选择器，补充断言。 |
| 用户手册 | 请基于 Chrona 的页面截图和功能描述生成最终用户手册。每个章节包括适用角色、操作步骤、截图说明、注意事项和常见问题。 | 截图必须放在正确位置，文字需要面向最终用户。 |
| 测试报告 | 请根据测试用例 Excel 汇总软件测试报告，包含测试范围、策略、环境、覆盖统计、执行结果、缺陷统计、风险、准出标准和结论。不得虚构未执行结果。 | 如果用例未执行，报告必须明确标注 Not Run。 |

# 5. AI 产出占比与人工参与边界

以下占比为项目实践中的建议估算，用于体现 AI 对交付效率的贡献，不代表无需人工参与。最终可根据实际提交记录、Git commit、Prompt 记录和评审意见微调。

| 成果物/环节 | AI 产出占比 | 人工产出占比 | AI 主要贡献 | 人工主要贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞品功能拆解 | 70% | 30% | 从截图与描述中批量提取字段、流程和规则。 | 确认业务语义、补齐遗漏、裁剪不需要的功能。 |
| PRD | 75% | 25% | 生成完整章节、流程、规则、数据模型和验收标准。 | 确认范围、目标用户、优先级和产品表达。 |
| User Stories | 80% | 20% | 批量生成故事、AC、约束和业务规则。 | 拆分粒度、去重、调整优先级。 |
| TDD | 65% | 35% | 形成架构、模块、API、算法、测试策略初稿。 | 选择技术方案、确认安全/性能/可维护性。 |
| UI/UX 原型 | 80% | 20% | 快速生成布局建议、交互说明和视觉草案。 | 设计风格统一、可用性优化、组件细节。 |
| 代码实现 | 80% | 20% | 生成样板代码、DTO、组件、测试骨架。 | 调试、重构、边界处理、安全审查。 |
| 单元测试 | 85% | 15% | 生成测试用例和断言结构。 | 运行测试、修正 Mock、补齐边界。 |
| 自动化测试 | 85% | 15% | 录制脚本、生成 locator 和断言。 | 提高稳定性、接入 CI、维护测试数据。 |
| 用户手册/操作说明 | 90% | 10% | 整理步骤、注意事项、FAQ、截图说明。 | 确认截图位置、真实操作差异和表达友好度。 |
| 最终交付 PPT/报告 | 70% | 30% | 生成结构、故事线、图表和文案。 | 调整重点、加入真实证据和演讲口径。 |

人工不可替代部分 业务优先级判断、架构技术取舍、安全责任、测试结果判定、缺陷严重级别、发布准出结论、对外汇报口径，均必须由人工确认。AI 可以提供建议和初稿，但不能代替项目负责人的最终判断。

# 6. 人工校验、修正与优化方式

| 校验对象 | 校验方法 | 常见修正 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档 | 逐条对照截图、功能描述、用户流程和验收标准。 | 删除竞品名称，统一 Chrona 术语；补齐必填/唯一性/权限规则。 |
| User Stories | 检查每条是否独立、可测试、AC 是否可执行。 | 拆分过大的故事，合并重复项，调整优先级。 |
| TDD | 架构评审、代码结构评审、数据库关系评审、安全评审。 | 补充多租户过滤、事务、幂等、错误码、日志和监控。 |
| AI 生成代码 | 运行 lint、unit test、E2E、手工走查，审查异常路径。 | 重构重复代码，替换不安全查询，修正类型和事务边界。 |
| 测试用例 | 需求覆盖矩阵、权限矩阵、边界值分析。 | 增加负向、边界、跨租户和审批锁定场景。 |
| 自动化脚本 | 本地运行、CI 运行、Trace Viewer 分析。 | 替换脆弱 locator，增加等待策略，提取稳定 test data。 |
| 用户手册 | 按真实用户路径试走，检查截图与步骤是否匹配。 | 调整截图位置、补充提示、简化措辞。 |
| 交付 PPT | 按评审标准检查 AI 参与证据、成果价值和项目亮点。 | 减少泛泛而谈，补充真实成果物、数据和截图占位。 |

采用“双轨验证”：AI 输出后先由负责人快速评审，再由对应职能角色进行深度校验。

关键内容不直接复制粘贴入最终交付物，必须经过术语统一、事实核对和格式整理。

对 AI 生成的测试报告和缺陷分析，必须基于实际执行数据，不允许生成虚构 Pass/Fail 结果。

对 AI 生成代码，必须通过编译、测试、Review 和安全检查后才能进入主分支。

# 7. 关键成果物与 AI 贡献

| 成果物 | AI 参与方式 | 人工优化点 | 可展示证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能拆解文档 | 识别 Team、Clients、Projects、Tasks、Time Entry、Expenses、Approvals、Reports 等模块。 | 确认模块边界和业务优先级。 | 截图标注、模块功能矩阵。 |
| PRD | 生成高规格章节、功能需求、报表口径和验收标准。 | 改为 Chrona 独立产品表达。 | PRD 文档。 |
| User Stories Excel | 批量生成 Description、Context、Constraint、AC、Business Rules。 | 检查粒度和可测试性。 | Backlog Excel。 |
| TDD | 基于 React/NestJS/Prisma 技术栈生成架构与算法设计。 | 确认多租户、JwtAuthGuard、RateHistory、Timer 算法。 | TDD 文档。 |
| UI/UX 设计 | 辅助整理页面结构、操作流程、交互状态和截图说明。 | 统一 Chrona 风格和使用体验。 | 原型截图、用户手册。 |
| Test Cases Excel | 生成 211 条覆盖用例，含功能、权限、校验、计算和回归。 | 确认优先级、自动化候选和缺失场景。 | 测试用例台账。 |
| 软件测试报告 | 汇总测试范围、覆盖、风险和准出标准。 | 明确 Not Run，不虚构结果。 | 测试报告。 |
| 用户手册 | 生成角色化操作说明、FAQ、注意事项。 | 把截图放到正确位置，调整最终用户语言。 | User Manual。 |
| 交付 PPT | 生成 AI-assisted SDLC 叙事、工具链和效率价值。 | 修复 PPT 兼容性、补充截图占位和演讲逻辑。 | 最终 PPT。 |

# 8. 风险控制与合规注意事项

| 风险 | 说明 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 事实幻觉 | AI 可能生成不存在的功能、工具能力或执行结果。 | 所有事实必须回到附件、代码、测试日志、官方文档或人工确认。 |
| 代码安全 | AI 可能生成越权查询、不安全上传、明文敏感信息或错误事务。 | 强制 Code Review、依赖扫描、权限测试。 |
| 测试结果虚构 | AI 可能把未执行用例写成通过。 | 测试报告必须引用真实执行状态；未执行统一标注 Not Run。 |
| 知识产权与竞品边界 | 复刻同类功能时不能直接复制受保护素材、品牌、文案或代码。 | 以功能能力和用户需求为参考，形成 Chrona 自有设计和表达。 |
| 隐私与数据泄漏 | 上传截图/文档/代码到 AI 工具可能包含敏感信息。 | 脱敏后上传；优先使用企业合规环境；禁止上传密钥、真实客户数据。 |
| Prompt 注入 | 外部文档可能包含误导 AI 的指令。 | 把上传资料视为数据而非指令；关键输出人工审核。 |

建议治理机制 1) 建立 Prompt 与输出归档；2) 区分 AI 初稿和人工确认版；3) 对代码和测试结果设置强制人工审批；4) 对外展示时标注 AI 参与方式；5) 对效率提升使用可证明数据，如文档页数、用例数量、自动化候选数量、交付周期缩短。

# 9. 经验总结与最佳实践

| 经验 | 说明 |
| --- | --- |
| 先给 AI 高质量上下文 | 功能描述、截图、TDD、已有成果物越完整，AI 生成的结构越可靠。 |
| 使用角色化 Prompt | 让 AI 扮演产品经理、架构师、QA、UX Writer，可提升输出专业度。 |
| 要求结构化输出 | 表格、编号、模板字段和固定章节可以减少返工。 |
| 分阶段生成，不一次性全做 | 先生成大纲，再扩展章节，再局部修正，质量更稳定。 |
| 人工判断要前置 | 目标用户、MVP 范围、技术栈、权限策略等需要先定，再让 AI 生成细节。 |
| 测试结果必须可追溯 | AI 可以生成测试计划，但 Pass/Fail 必须来自真实执行。 |
| 保留 AI 使用证据 | Prompt、输出版本、人工修正记录、最终成果物都可作为比赛展示材料。 |
| 把 AI 当作协作者而不是替代者 | AI 擅长速度和覆盖面，人工擅长判断、约束和责任承担。 |

# 10. 附录：Prompt 库与检查清单

## 10.1 Prompt 编写模板

通用模板 你是【角色】。请基于【输入材料】完成【任务】。 要求： 1. 输出格式为【表格/章节/JSON/Excel 字段】； 2. 必须覆盖【范围】； 3. 不确定内容标记为【待确认】； 4. 不要虚构未提供的信息； 5. 最后给出【人工校验清单】。

## 10.2 AI 输出验收清单

| 检查项 | 是否通过 |
| --- | --- |
| 是否覆盖输入材料中的全部核心模块？ | □ 是 □ 否 |
| 是否存在虚构的功能、数据、测试结果或工具能力？ | □ 是 □ 否 |
| 是否统一使用 Chrona 术语和产品定位？ | □ 是 □ 否 |
| 是否区分 AI 生成内容与人工确认内容？ | □ 是 □ 否 |
| 是否包含权限、异常、边界和数据一致性规则？ | □ 是 □ 否 |
| 是否经过人工评审并记录修正点？ | □ 是 □ 否 |
| 是否可直接作为比赛/交付证据展示？ | □ 是 □ 否 |

## 10.3 参考资料

Chrona TDD：React 19 + Vite 6 + Tailwind v4、NestJS 11 + Prisma、shadcn/ui、TanStack Query、JwtAuthGuard、多租户、TimeEntryTimer、RateHistory、Jest/Supertest。

OpenAI Help Center：ChatGPT 文件上传与 Advanced Data Analysis 支持文档、图片、表格分析。

Cursor Docs：Cursor 支持 Tab 多行补全、Agent、Inline Edit、代码库上下文检索和终端命令辅助。

Playwright Docs：Playwright可生成测试代码和断言。