Chrona 软件测试报告

Software Test Report

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统名称 | Chrona |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档类型 | Software Test Report / 测试总结报告 |
| 测试对象 | Chrona Web Application |
| 测试范围 | Team、Clients、Projects、Tasks、Time Entry、Expenses、Approvals、Reports、Cross-Cutting |
| 测试依据 | 功能描述、PRD、User Stories、Test Cases、TDD |
| 报告生成日期 | 2026-05-01 |
| 报告状态 | 测试设计完成；实际执行结果待测试环境运行后回填 |

重要说明 当前可用测试用例台账中 211 条用例的 Execution Status 均为 Not Run。因此，本报告不会虚构执行结果；以下内容重点呈现测试范围、测试策略、覆盖情况、执行计划、准出标准和可直接回填的测试结果结构。实际测试执行后，可在第 8、9、10 章更新 Pass/Fail/Blocked、缺陷统计和发布结论。

目录

1. 测试概述

2. 测试对象与技术背景

3. 测试范围

4. 测试策略与方法

5. 测试环境

6. 测试用例覆盖分析

7. 自动化测试策略

8. 测试执行结果

9. 缺陷统计与质量分析

10. 重点业务场景验证

11. 非功能测试结果

12. 风险、遗留问题与建议

13. 测试结论

14. 附录

1. 测试概述

本报告用于总结 Chrona 系统在当前交付阶段的测试设计、测试覆盖、质量保障策略、自动化测试方案和后续执行准出要求。Chrona 是面向服务型组织的工时、费用、项目、审批和报表管理系统，核心质量目标包括业务规则准确、权限隔离可靠、费率计算可追溯、审批锁定一致、报表结果可信。

| 211 测试用例总数 来自测试用例台账 | 108 P0 用例 核心业务与高风险路径 | 188 自动化候选 可优先纳入回归流水线 | 211 当前执行状态 待执行 / Not Run |
| --- | --- | --- | --- |

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 验证 Chrona 的核心业务流程、系统权限、计算逻辑、数据一致性、审批锁定、报表准确性与基础非功能要求。 |
| 测试阶段 | 系统测试 / 集成测试 / 回归测试准备阶段。 |
| 测试依据 | 功能描述、产品需求、用户故事、测试用例、技术设计文档。 |
| 测试结论类型 | 当前结论为“测试设计完成，执行待回填”。实际发布结论需基于真实环境执行结果。 |

2. 测试对象与技术背景

根据 TDD，Chrona 采用前后端分离架构，后端通过 RESTful API 提供服务，并使用全局 JwtAuthGuard 保护接口；系统采用 Organization 作为顶层租户，并通过 User 与 UserOrganization 区分用户身份和组织内角色。

| 层级 | 技术 / 设计 | 测试关注点 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite 6 + Tailwind v4 + shadcn/ui | 页面交互、表单校验、列表操作、响应式布局、错误提示、可用性。 |
| State / Data | TanStack Query v5 | 服务端状态缓存、刷新、错误重试、并发请求、一致性。 |
| Backend | NestJS 11 + Prisma | REST API、DTO 校验、Service 业务逻辑、事务、权限守卫。 |
| Database | Prisma schema 多租户模型 | 组织隔离、关联完整性、软删除/归档、费率历史追溯。 |
| Security | JwtAuthGuard + @Public() | 鉴权、越权访问、直接 URL/API 绕过、角色权限边界。 |
| Testing | Jest + ts-jest + Supertest + Prisma Mock | 单元测试、集成测试、E2E API 测试、Mock 数据一致性。 |

3. 测试范围

测试范围按业务模块、跨模块流程和关键技术风险划分。以下范围与 Chrona 的核心交付能力保持一致。

| 模块 | 用例数 | 主要验证内容 |
| --- | --- | --- |
| Team | 47 | 成员邀请、成员编辑、角色、权限、费率、项目分配、密码重置。 |
| Clients | 24 | 客户新增/编辑/归档/删除、联系人、货币、发票到期日、税率、折扣。 |
| Projects | 44 | 项目类型、计费模型、成员/任务分配、费率、费用、预算、发票值。 |
| Tasks | 13 | Common/Other tasks、任务新增编辑、默认费率、归档/删除。 |
| Time Entry | 16 | Day/Week/Calendar 录入、编辑、删除、提交审批、计时器。 |
| Expenses | 18 | 费用录入、分类、附件、Billable、报销、分类维护。 |
| Approvals | 17 | 提交审核、审批、请求修改、撤销审批、锁定规则。 |
| Reports | 23 | Time、Profitability、Detailed time、Detailed expenses、过滤、导出。 |
| Cross-Cutting | 9 | 多租户、权限、审计、通知、全局错误、可访问性。 |

| 不在本轮范围 / 需后续确认 | 说明 |
| --- | --- |
| 真实第三方支付/开票集成 | 当前材料未提供外部发票平台或支付网关接入范围。 |
| 移动端原生 App 测试 | 当前以 Web 端功能为主要测试对象。 |
| 大规模生产级压测 | 本报告给出非功能测试建议，正式压测需实际部署环境和数据规模。 |

4. 测试策略与方法

| 测试类型 | 目标 | 方法 | 准出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证业务流程符合需求。 | 基于 User Story 与功能模块执行 UI/API 用例。 | P0/P1 关键流程全部通过，阻断缺陷为 0。 |
| 校验测试 | 验证必填、唯一性、格式、业务规则。 | 使用边界值、异常值、重复值、空值。 | 所有高风险表单无绕过路径。 |
| 权限测试 | 验证 Member/Manager/Admin 权限边界。 | UI 控件、路由、直接 API 请求三层验证。 | 未授权访问全部拒绝且无数据泄漏。 |
| 计算测试 | 验证工时、费率、费用、利润计算。 | 构造不同计费模型和历史费率数据。 | 报表与明细金额一致，可追溯。 |
| 集成测试 | 验证模块间数据联动。 | Client→Project→Task→Time→Approval→Report 链路。 | 跨模块状态同步正确。 |
| 回归测试 | 保证修改不破坏已稳定功能。 | 自动化优先覆盖 P0/P1 和计算/权限。 | 核心回归包通过率满足发布门槛。 |
| 数据完整性测试 | 验证多租户与关联约束。 | 组织隔离、归档、删除、历史记录。 | 无跨组织访问，无孤儿数据。 |

AI 辅助测试策略 AI 可用于从 PRD/User Stories/TDD 自动生成测试用例、边界数据、权限矩阵、API 断言脚本和自动化测试骨架；但测试执行结果必须来自真实运行环境、CI 日志或测试管理平台，不能由 AI 直接推断。

5. 测试环境

| 环境项 | 建议配置 / 当前依据 | 验证重点 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新稳定版 | 主流程兼容性与 UI 展示。 |
| 前端 | React 19 + Vite 6 | 构建、路由、表单、状态刷新。 |
| 后端 | NestJS 11 | API 鉴权、DTO 校验、Service 逻辑。 |
| 数据库访问 | Prisma Client | 事务、关系查询、RateHistory 匹配。 |
| 测试框架 | Jest + ts-jest / Supertest | 单元测试与 E2E API 测试。 |
| 测试数据 | 多角色、多组织、多项目、多计费模型、多时间段费率 | 权限隔离、计算准确性、审批锁定。 |

| 测试账号角色 | 用途 |
| --- | --- |
| Administrator | 组织级配置、成员/客户/项目/任务/费用分类管理。 |
| Manager | 管理被分配项目、审批团队成员提交的时间和费用。 |
| Member | 录入时间、录入费用、提交审批、查看授权范围内数据。 |
| Unauthorized / Cross-org user | 验证直接 URL/API 越权和跨租户访问防护。 |

6. 测试用例覆盖分析

当前测试用例台账共包含 211 条用例，覆盖功能、权限、校验、计算、回归和数据完整性场景。

| 模块 | 用例数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| Team | 47 | 22.3% |
| Projects | 44 | 20.9% |
| Clients | 24 | 11.4% |
| Reports | 23 | 10.9% |
| Expenses | 18 | 8.5% |
| Approvals | 17 | 8.1% |
| Time Entry | 16 | 7.6% |
| Tasks | 13 | 6.2% |
| Cross-Cutting | 9 | 4.3% |

| 测试类型 | 用例数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| Functional | 95 | 45.0% |
| Permission | 47 | 22.3% |
| Validation | 28 | 13.3% |
| Calculation | 20 | 9.5% |
| Regression | 19 | 9.0% |
| Data Integrity | 2 | 0.9% |

| 优先级 | 用例数 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 108 | 51.2% | 阻断级或核心业务流程。 |
| P1 | 95 | 45.0% | 重要业务流程和高频操作。 |
| P2 | 8 | 3.8% | 低频流程、体验优化或补充覆盖。 |

| 正/负/边界类型 | 用例数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Positive | 115 | 验证正常业务路径。 |
| Negative | 75 | 验证权限、校验、异常路径。 |
| Edge | 21 | 验证边界条件、时间范围、费率重叠、锁定等高风险规则。 |

| 自动化候选 | 用例数 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Yes | 188 | 优先纳入 CI 回归测试，尤其是 API、权限、计算和关键 UI 流程。 |
| Partial | 23 | 适合半自动或人工复核，例如视觉核验、复杂上传、业务确认类场景。 |

7. 自动化测试策略

| 层级 | 推荐工具 | 覆盖对象 | 重点断言 |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Jest + ts-jest | Service、计算函数、DTO 校验、RateResolver、Timer Service | 参数、分支、异常、边界值。 |
| API Integration | Supertest + Nest Testing Module | Controller、Guard、DTO、Service 集成 | HTTP status、响应结构、权限拒绝、数据库调用。 |
| E2E UI | Playwright / Cypress | 登录、核心业务流程、审批、报表 | 页面状态、数据持久化、错误提示。 |
| Contract | OpenAPI / Zod / DTO Schema | 前后端接口契约 | 字段类型、必填项、枚举、错误码。 |
| Regression | CI Pipeline | P0/P1 自动化包 | 核心流程在每次合并后可重复验证。 |

| 自动化优先级 | 推荐自动化场景 |
| --- | --- |
| High | 登录鉴权、权限矩阵、成员邀请、项目计费模型、时间录入、费用提交、审批锁定、报表计算。 |
| Medium | 客户联系人、任务分类、归档/删除、筛选与导出。 |
| Low | 视觉细节、长文本展示、低频配置页。 |

8. 测试执行结果

当前状态 测试用例台账中所有用例 Execution Status 均为 Not Run。因此本章为可执行后的结果回填区。

| 执行状态 | 数量 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pass | 0 | 0.0% | 待真实执行后更新。 |
| Fail | 0 | 0.0% | 待真实执行后更新。 |
| Blocked | 0 | 0.0% | 待真实执行后更新。 |
| Not Run | 211 | 100.0% | 来自当前测试用例台账。 |

| 模块 | 计划用例数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Clients | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Projects | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Tasks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Time Entry | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Expenses | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Approvals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Reports | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Cross-Cutting | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

| 发布准出项 | 目标 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 用例通过率 | 100% | 待执行 |
| P1 用例通过率 | ≥ 95% | 待执行 |
| 阻断 / 严重缺陷 | 0 个未关闭 | 待执行 |
| 权限与多租户安全 | 所有高风险用例通过 | 待执行 |
| 报表计算准确性 | 金额/小时/利润与明细一致 | 待执行 |
| 核心回归自动化 | CI 可重复执行并通过 | 待接入 |

9. 缺陷统计与质量分析

缺陷记录状态 当前未提供实际执行缺陷记录或缺陷管理平台导出，因此本报告不统计虚构缺陷。以下为建议的缺陷统计框架，执行后可直接更新。

| 严重级别 | 定义 | 当前数量 | 准出要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocker | 阻断核心流程或无法继续测试。 | 0 | 必须全部关闭。 |
| Critical | 数据错误、权限泄漏、金额计算错误、审批锁定失效。 | 0 | 必须全部关闭或有正式豁免。 |
| Major | 重要流程异常但有规避路径。 | 0 | 需评估风险，原则上关闭。 |
| Minor | 低风险体验或文案问题。 | 0 | 可记录遗留并排期修复。 |

| 潜在高风险区域 | 原因 | 建议验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 多租户隔离 | Organization 是顶层租户，任何跨组织数据泄漏都属于高风险。 | 直接 API、URL、查询参数、导出数据均需验证组织边界。 |
| 费率历史追溯 | RateHistory 需要按 spentDate 匹配，影响收入和利润。 | 构造跨费率时间段的工时记录，核对报表金额。 |
| 计时器防重叠 | TimeEntryTimer 同一用户不能多个 RUNNING。 | 并发启动计时器，验证旧计时器自动停止并结算。 |
| 审批锁定 | 审批后时间和费用应不可修改。 | 批准后验证 UI 编辑、直接 API 修改和撤销审批。 |
| 报表汇总 | 报表依赖多模块数据，且涉及过滤、分组、导出。 | 核对明细与汇总一致性，覆盖归档数据和筛选条件。 |

10. 重点业务场景验证

| 业务链路 | 覆盖场景 | 核心断言 |
| --- | --- | --- |
| Team → Project Assignment | 邀请成员、设置角色、设置默认费率、分配项目。 | 成员可在授权项目录入时间；费率计算来源正确。 |
| Client → Project → Task | 创建客户、创建三类项目、添加任务和团队。 | 项目配置决定后续时间、费用和报表行为。 |
| Time Entry → Approval | Day/Week/Calendar 录入、提交审批、审批锁定、撤销。 | 提交后可被管理员/经理审核；审批后不可修改；撤销后可重新编辑。 |
| Expenses → Approval → Reports | 提交费用、分类维护、附件、审批、报表展示。 | 费用归属正确，已使用分类不可删除，只能归档。 |
| Billing Model → Reports | No rate、Project rate、Person rate、Task rate、Fixed Fee、Non-Billable。 | 收入、成本、利润按照项目配置和历史费率计算。 |
| Permissions | Member、Manager、Administrator 操作边界。 | UI、URL、API 三层权限一致，不存在绕过路径。 |

11. 非功能测试结果

| 非功能项 | 验证目标 | 当前状态 | 建议指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 核心页面和 API 响应稳定。 | 待执行 | P95 API < 500ms；核心页面首屏 < 2.5s。 |
| 安全 | 鉴权、授权、多租户隔离、文件上传安全。 | 待执行 | 无 Critical/High 安全缺陷。 |
| 可用性 | 表单提示清晰，操作流程可理解。 | 待执行 | 关键任务一次完成率 ≥ 95%。 |
| 兼容性 | 主流浏览器稳定运行。 | 待执行 | Chrome/Edge 最新稳定版通过。 |
| 可靠性 | 并发和重复提交不会造成重复数据或错误状态。 | 待执行 | 关键操作幂等或有防重保护。 |
| 可维护性 | 模块清晰，代码结构可测试。 | 待评审 | Feature-based / Module-based 结构保持一致。 |

12. 风险、遗留问题与建议

| 风险等级 | 风险项 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| High | 测试用例尚未实际执行。 | 无法给出正式发布通过结论。 | 尽快在测试环境完成 P0/P1 执行并更新报告。 |
| High | 权限与多租户缺陷风险高。 | 可能造成数据越权或泄漏。 | 权限矩阵和跨组织直接 API 测试必须作为准出门槛。 |
| High | 金额和利润计算依赖多源数据。 | 可能影响财务和管理决策。 | 构建可重复计算样本，校验明细与汇总一致。 |
| Medium | 自动化测试尚未接入 CI。 | 回归成本高，迭代风险上升。 | 优先自动化 188 条 Yes 候选用例中的 P0/P1 API 与核心 UI。 |
| Medium | 缺陷数据未接入缺陷平台。 | 质量趋势不可追踪。 | 建议统一记录 Defect ID、严重级别、模块、根因和关闭版本。 |

| 优先级 | 后续行动 |
| --- | --- |
| P0 | 完成所有 P0 用例执行；所有阻断/严重缺陷关闭后再评估发布。 |
| P0 | 对权限矩阵、多租户隔离、审批锁定、费率计算和报表金额进行专项测试。 |
| P1 | 将 API 权限、DTO 校验、RateHistory、Timer 防重叠纳入 Jest/Supertest 自动化。 |
| P1 | 对核心业务链路建立 Playwright/Cypress 冒烟测试。 |
| P2 | 完善性能、安全、兼容性和可访问性测试数据。 |

13. 测试结论

结论 当前阶段可以确认：Chrona 已形成覆盖核心业务模块的系统测试用例集，测试设计覆盖 Team、Clients、Projects、Tasks、Time Entry、Expenses、Approvals、Reports 与跨模块风险；测试策略已覆盖功能、校验、权限、计算、集成、回归和数据完整性。 但由于当前测试用例台账显示 211 条用例均为 Not Run，本报告不能作为正式发布通过证明。建议将本报告作为“测试设计完成 / 执行准备完成”的交付物，并在完成真实环境测试执行后更新执行结果、缺陷统计和最终发布结论。

| 结论项 | 状态 |
| --- | --- |
| 测试设计 | 通过：测试范围完整，覆盖核心模块和关键风险。 |
| 测试用例 | 通过：已形成 211 条测试用例。 |
| 自动化策略 | 通过：已识别自动化候选和推荐工具链。 |
| 真实执行 | 未完成：需在测试环境执行并回填。 |
| 发布建议 | Conditional：完成 P0/P1 测试执行和缺陷闭环后再发布。 |

14. 附录

14.1 测试数据建议

| 数据类型 | 建议样本 |
| --- | --- |
| 组织 | 至少 2 个 Organization，用于多租户隔离测试。 |
| 用户 | Admin、Manager、Member、跨组织用户、未授权用户。 |
| 客户 | 不同币种、不同发票到期日、启用/不启用 second tax。 |
| 项目 | Time & Materials、Fixed Fee、Non-Billable，覆盖四类 billable rate 模型。 |
| 任务 | Common task、Other task、Billable、Non-billable、归档任务。 |
| 工时 | 跨日、跨周、跨费率时间段、已审批锁定、未审批草稿。 |
| 费用 | 普通金额、单位价格、带附件、billable、non-billable、需报销。 |

14.2 缺陷记录模板

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Defect ID | 缺陷唯一编号。 |
| Title | 简短描述。 |
| Module | 所属模块。 |
| Severity / Priority | 严重级别和处理优先级。 |
| Steps to Reproduce | 复现步骤。 |
| Expected Result | 预期结果。 |
| Actual Result | 实际结果。 |
| Evidence | 截图、日志、请求/响应、录屏。 |
| Root Cause | 根因分析。 |
| Fix Version | 修复版本。 |
| Status | Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed / Deferred。 |

14.3 参考依据

Chrona 功能描述与截图：Team、Clients、Projects、Tasks、Time Entry、Expenses、Approvals、Reports。

Chrona PRD / User Stories / Test Cases。

Chrona TDD：React 19、Vite 6、Tailwind v4、NestJS 11、Prisma、shadcn/ui、TanStack Query、Jest、Supertest、多租户与核心算法设计。